# Documentos e información requerida

Proyecto: sistema de proyección de ventas y registro del estado del cultivo

Preparado a partir de la entrevista de la sesión 1 con el director de producción

Esta lista reúne todos los documentos que quedaron pedidos a lo largo del análisis de la entrevista, más otros que conviene tener aunque no bloqueen el avance. Ninguno hay que prepararlo: sirven tal como existan hoy, incluso si son fotos de un cuaderno o un Excel a medio llenar.

El orden importa. Los del bloque 1 bloquean el diseño y el estimado; sin ellos, cualquier cifra de esfuerzo que se entregue será un invento. Los del bloque 2 se necesitan antes de comprometer alcance y precio. Los bloques 3 y 4 mejoran el resultado, pero no frenan el trabajo.

Un archivo real responde más preguntas que una reunión, y además permite verificar lo que el cliente contó de memoria. Cuando un documento no exista, esa respuesta también es información útil: significa que el proceso vive en la cabeza de alguien.

## Bloque 1. Críticos

Sin estos no se puede diseñar la solución ni entregar un estimado de esfuerzo.

| No. | Documento o dato | Para qué lo necesito | A quién pedirlo | Formato que sirve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan de siembra que entrega planeación | Es el verdadero origen de la proyección. En la entrevista se dijo que planeación indica qué plantar y cuánto, pero ese documento nunca se vio. Sin él no se entiende de dónde nace el número inicial. | Planeación | Excel o PDF. Dos periodos de ejemplo bastan |
| 2 | Presupuesto de producción del año en curso | Es la salida principal que el sistema va a reemplazar o alimentar. Muestra la granularidad real, la estructura de las cifras y el horizonte con que trabajan. | Director de producción | Excel, tal como lo arman hoy |
| 3 | Presupuesto de ventas del año | Permite ver cómo se conecta la producción con el compromiso comercial y entender contra qué se mide el 6% de desviación que mencionaron. | Gerente de ventas | Excel |
| 4 | Formatos en papel del supervisor, ya diligenciados | Verifica la contradicción entre que todo está sistematizado y que la captura se hace a lápiz. El formato real define cómo debe verse la pantalla de captura. | Supervisor de siembra | Foto o escaneo de una semana real |
| 5 | Capturas y export del sistema que usan hoy | Se mencionó un sistema en cuatro respuestas distintas y no sabemos cuál es. Define si el proyecto reemplaza, alimenta o convive con lo existente. | TI o director de producción | Capturas de pantalla y un archivo exportado |
| 6 | Tableros de PowerBI actuales | Determina si el entregable es la capa de captura que alimenta el BI, o un sistema de reportes nuevo. Es la ambigüedad más cara del proyecto. | Quien construye los tableros | Capturas o el archivo pbix |
| 7 | Histórico de siembra y producción real por cama, 12 meses | Única forma de calcular la distribución por grado y la desviación real entre lo proyectado y lo cortado. Sin esto no hay línea base. | Director de producción | Excel o export del sistema |
| 8 | Detalle completo de una sola cama | Esquejes sembrados, fecha, tallos esperados, inicio del corte, días de corte, tallos por día y pérdida. Con un caso completo se reconstruye la fórmula de proyección. | Director de producción | Puede ir escrito a mano |
| 9 | Catálogo de las 9 variedades | Con subvariedades y colores. Define la cardinalidad del modelo de datos, que cambia si una cama puede tener varios colores. | Director de producción | Lista simple |
| 10 | Tabla de días a corte por variedad y etapa | Es el parámetro que convierte una observación de campo en una fecha de corte. Hoy vive en la cabeza del director. | Director de producción | Puede dictarse en una llamada |
| 11 | Tabla de grados y calidades de la finca | Con el porcentaje histórico que cae en cada grado. Sin esto la proyección solo da un total de tallos, que no sirve para vender. | Director y poscosecha | Excel o foto de la tabla |
| 12 | Plano de la finca con su nomenclatura | Cómo se identifica un bloque, una nave y una cama, y si los códigos se repiten. Es la llave primaria de todo el sistema. | Director de producción | Plano o dibujo a mano |

## Bloque 2. Altos

Necesarios antes de comprometer un alcance y un precio.

| No. | Documento o dato | Para qué lo necesito | A quién pedirlo | Formato que sirve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Los reportes semanales tal como salen hoy | Siembra, producción, plagas y enfermedades, inventario de material vegetal, pérdida de flor y estimados. Todo reporte que existe hoy es un requisito del sistema nuevo. | Director de producción | Capturas o archivos |
| 14 | Registros y formatos que exige Florverde | Requisito regulatorio no negociable. Descubrirlo tarde obliga a rehacer formularios y reportes completos. | Jefe de calidad | PDF del estándar o los formatos |
| 15 | Listado de clientes y tipo de relación | Contrato o venta spot, exportación o nacional y en qué proporción. En la entrevista se preguntó a quién le venden y quedó sin responder. | Gerente de ventas | Lista. Pueden omitir nombres si prefieren |
| 16 | Registro histórico de bajas de producción con motivo | Permite convertir el criterio del ingeniero en un parámetro auditable, en vez de un ajuste a mano sin rastro. | Director de producción | Excel o el cuaderno donde se anote |
| 17 | Formato digital de plagas y muestra de datos | Es la pista más fuerte sobre el sistema actual y un precedente de captura móvil que ya funciona en campo. | Supervisor o TI | Capturas y un export |
| 18 | Nombres y contactos por área | Planeación, ventas, compras, calidad y gerencia. Hoy todo el levantamiento depende de una sola persona. | Director o recursos humanos | Lista de nombres y cargos |
| 19 | Inventario de dispositivos del personal de campo | Define el mínimo técnico de la aplicación y si hay que presupuestar hardware. | TI o director | Marcas y modelos aproximados |
| 20 | Mapa de cobertura de señal y wifi | Resuelve la contradicción entre que no hay señal y que el formato de plagas sube directo. Define la arquitectura del sistema. | Supervisor de campo | Marcado sobre el plano |

## Bloque 3. Útiles

Mejoran bastante el diseño, pero no detienen el avance.

| No. | Documento o dato | Para qué lo necesito | A quién pedirlo | Formato que sirve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Registro histórico de clima | Pluviometría y, si la miden, temperatura. Sin temperatura no se puede explicar por qué se corre el ciclo. | Director de producción | Excel |
| 22 | Calendario de temporadas con volúmenes | Cuánto crece la operación en pico, en tallos y en personal. Dimensiona la carga que debe soportar el sistema. | Director de producción | Tabla simple |
| 23 | Histórico de erradicaciones y renovaciones | Con fecha y motivo. Muestra cuánta producción ya proyectada se borra en un año y por qué. | Director de producción | Excel o lista |
| 24 | Estructura de costos por variedad | Necesaria si el sistema debe señalar qué variedad no es rentable, como se pidió en la entrevista. | Contabilidad o gerencia | Excel |
| 25 | Lista de precios de venta por grado | Complemento del anterior. Sin precio no se puede calcular rentabilidad. | Gerente de ventas | Excel |
| 26 | Compras a terceros y ventas canceladas del último año | Es el costo del error y el argumento económico que justifica el proyecto ante gerencia. | Gerente de ventas | Cifras aproximadas bastan |
| 27 | Manual o documentación del sistema actual | Si existe, ahorra semanas de ingeniería inversa. | TI | PDF |
| 28 | Alcance de los sistemas de nómina y contabilidad | Qué productos son, quién los administra y si habría que intercambiar datos con ellos. | TI o contabilidad | Nombre del producto y contacto del proveedor |

## Bloque 4. Recomendados

Si aparecen, bien. Si no, se sigue igual.

| No. | Documento o dato | Para qué lo necesito | A quién pedirlo | Formato que sirve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Política escrita de acceso a la información | Resuelve la contradicción sobre si todos pueden ver todo o hay privilegios por cargo. | Gerencia | PDF o correo interno |
| 30 | Antecedentes de intentos previos de sistematización | Correos, actas o el sistema que no cuajó. Explica dónde está la resistencia al cambio antes de chocar con ella. | Director o gerencia | Lo que haya |
| 31 | Fichas técnicas de las variedades | Las del proveedor de material vegetal traen productividad esperada y duración de ciclo, que es justo lo que falta para el motor de cálculo. | Director de producción | PDF del proveedor |
| 32 | Procedimiento de poscosecha y clasificación | Define cómo se llega del tallo cortado al grado vendido, que es el paso que hoy no está descrito. | Jefe de poscosecha | PDF o Word |
| 33 | Formatos de labores culturales | Fertirriego, aplicaciones, podas. Aunque hoy no se registren, es el crecimiento natural del sistema. | Supervisor de campo | Foto de los formatos |
| 34 | Último informe de auditoría de Florverde | Muestra qué se les exige en la práctica y no solo en el papel, incluidos los hallazgos previos. | Jefe de calidad | PDF |
| 35 | Presupuesto de gastos de la empresa | El director lo mencionó entre sus funciones. Sirve para entender qué más podría entrar al alcance más adelante. | Director o gerencia | Excel |
| 36 | Planta de personal por bloque | Útil si más adelante se cruzan labores con personas o se calcula rendimiento por cuadrilla. | Recursos humanos | Lista |
| 37 | Ejemplo de un pedido de cliente | Define el formato del compromiso comercial que habría que contrastar contra la proyección. | Gerente de ventas | Captura o PDF |
| 38 | Historial de reclamos o devoluciones por calidad | Conecta la calidad proyectada con la percibida por el cliente y ayuda a validar la tabla de grados. | Gerente de ventas o calidad | Lista o Excel |

## Cómo pedirlos sin que se convierta en una tarea

Pide de a pocos. Una lista de treinta y ocho puntos enviada de golpe se percibe como trabajo y se pospone. Manda primero los doce del bloque 1 y, dentro de esos, señala los tres que más necesitas.

Ofrece siempre la salida fácil. Una foto del cuaderno sirve, un Excel incompleto sirve, un dibujo a mano sirve. Lo que no sirve es esperar seis semanas a que alguien arme un documento formal.

Si hay información sensible, acepta que la tachen o cambien los valores. Lo que necesitas ver es la estructura del documento, no las cifras exactas.

Acusa recibo de cada entrega y di explícitamente qué pregunta cerró ese archivo. Cuando la persona ve que lo que manda tiene efecto, manda más.

## Anexo. Texto listo para enviar por WhatsApp

Escrito sin asteriscos, guiones bajos, virgulillas ni acentos graves, y sin líneas que empiecen con guion o con número seguido de punto. WhatsApp no va a reinterpretar nada de este texto como formato.

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Proyecto: sistema de proyección de ventas y estado del cultivo

Hola, buen día. Para avanzar con el diseño del sistema necesito revisar algunos documentos que ya existen en la finca. No hay que preparar nada nuevo: sirven tal como estén hoy, incluso fotos de formatos llenados a mano.

Los agrupé por prioridad. Si solo alcanzan a atender el primer bloque, con eso ya avanzo bastante.

BLOQUE 1. CRÍTICOS

Sin estos no puedo diseñar ni dar un estimado.

1) Plan de siembra que entrega planeación. Un ejemplo de dos periodos.

2) Presupuesto de producción del año en curso, tal como lo arman.

3) Presupuesto de ventas del año.

4) Formatos en papel que llena el supervisor de siembra, ya diligenciados. Una foto de la semana real sirve.

5) Capturas de pantalla del sistema que usan hoy, y un archivo exportado de ejemplo.

6) Los tableros de PowerBI actuales. Capturas o el archivo.

7) Histórico de siembra y producción real por cama de los últimos 12 meses.

8) El detalle completo de una sola cama: esquejes sembrados, fecha, tallos esperados, cuándo empezó el corte, cuántos días duró, cuántos tallos por día y cuánto se perdió. Puede ir escrito a mano.

9) Lista de las 9 variedades con sus subvariedades y colores.

10) Tabla de días a corte por variedad y etapa. Si no está escrita, me la pueden dictar.

11) Tabla de grados y calidades de la finca, con el porcentaje que cae en cada grado.

12) Plano de la finca con la nomenclatura de bloques, naves y camas. Un dibujo a mano sirve.

BLOQUE 2. ALTOS

Necesarios antes de poder estimar el esfuerzo.

13) Los reportes semanales tal como salen hoy: siembra, producción, plagas y enfermedades, inventario de material vegetal, pérdida de flor y estimados de flor.

14) Registros y formatos que exige Florverde.

15) Listado de clientes con el tipo de relación: contrato o venta spot, exportación o nacional, y en qué proporción.

16) Registro histórico de bajas de producción con el motivo de cada una.

17) El formato digital de plagas que usan en el celular, con una muestra de datos.

18) Nombres y contactos de planeación, ventas, compras, calidad y gerencia.

19) Qué celulares usan los supervisores y auxiliares, marca y modelo aproximado.

20) Dónde hay señal y dónde hay wifi dentro de la finca, marcado sobre el plano.

BLOQUE 3. ÚTILES

Mejoran bastante el diseño, pero no frenan el avance.

21) Registro histórico de clima. Pluviometría y temperatura, si la miden.

22) Calendario de temporadas con los volúmenes de pico y de valle.

23) Histórico de erradicaciones y renovaciones, con fecha y motivo.

24) Estructura de costos por variedad.

25) Lista de precios de venta por grado.

26) Cuánto se compró a terceros y cuántas ventas se cancelaron el año pasado. Cifras aproximadas bastan.

27) Manual o documentación del sistema actual, si existe.

28) Qué sistemas de nómina y contabilidad usan y quién los administra.

BLOQUE 4. RECOMENDADOS

Si aparecen, bien. Si no, seguimos igual.

29) Política escrita de acceso a la información, si existe.

30) Antecedentes de intentos previos de sistematización que no funcionaron.

31) Fichas técnicas de las variedades, las del proveedor de material vegetal.

32) Procedimiento de poscosecha y clasificación, si está documentado.

33) Formatos de labores culturales: fertirriego, aplicaciones, podas.

34) Último informe de auditoría de Florverde con sus hallazgos.

35) Presupuesto de gastos de la empresa.

36) Planta de personal por bloque.

37) Un ejemplo de pedido de cliente, tal como llega.

38) Historial de reclamos o devoluciones por calidad.

NOTAS

Si algún documento tiene información sensible, me lo pueden pasar con los valores tachados o cambiados. Lo que necesito ver es la estructura, no las cifras exactas.

Nada tiene que estar bonito ni completo. Un cuaderno, una foto o un Excel a medias me sirven más que un documento hecho a propósito para mí.

Si algo de la lista no existe, con que me lo digan es suficiente. Esa respuesta también es información útil.

Gracias.